

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

Мугунское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01. 04. 2015 г. № 11

с. Мугун

**Об утверждении плана работ по благоустройству на 2015 год.**

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, ст.6 Устава Мугунского муниципального образования, в целях эффективной реализации вопросов благоустройства Мугунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работ по благоустройству на 2015 г.(прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Мугунский Вестник».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мугунского

 сельского поселения В.Н.Кучеров

 **Утвержден**

 **Постановлением главы Мугунского**

 **сельского поселения № 11 от 01.04.2015 г.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Кучеров**

**ПЛАН РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2015 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение месячника по санитарно-гигиенической очистке территории Мугунского сельского поселения | Апрель-май | Ярцева Г.М. Виноградова М.Н. |
| 2 | Организация вывоза твердых отходов во время проведения месячника. | Апрель-май | Ярцева Г.М. Виноградова М.Н. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Очистка от мусора незакрепленных территорий | постоянно | Ярцева Г.М. Виноградова М.Н. |
|  |  |  |  |
| 4 | Организация санитарно-гигиенической очистки жилых зданий и придомовых территорий | постоянно | Ярцева Г.М. Виноградова М.Н. |
| 5 | Планировка свалок | постоянно | В.Н.Кучеров Ярцева Г.М. Виноградова М.Н. |
| 6 | Очистка территории около памятника павшим в ВОВ, находящегося на территории МОУ «Мугунская СОШ» | До 9 мая 2015 года | Директор МОУ «Мугунская СОШ» Федорова Л.Н., завхоз МОУ«Мугунская СОШ» (Хомченко Е.В) |
| 7 | Очистка территории кладбища с.Мугун силами граждан | До 21 апреля 2015 года |  Глава поселения Кучеров В.Н., Депутаты Думы Мугунского сельского поселения |
|  |  |  |  |