**Отчет по муниципальным программам за 2017 год**

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 Г.»** В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Предусмотренный объем финансирования (тыс.руб)/Значение целевого показателя | | | |
| Редакция программы от «28»11.2016г. №72А | Редакция программы от «28»02 2017г. №9Б | Редакция программы от «08»07.2017г. №24Б | Редакция программы от «30»10.2017г. №37 А |
| Программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения на 2017-2019 г.» | **Всего:** | **704,3** | **966,4** | **1006,4** | **1006,4** |
| МБ | 704,3 | 966,4 | 1006,4 | 1006,4 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1:1 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Депутатская с№1 по №63 (950 м) |  |  | 717,5 из МБ | 616,6 из МБ |
| Основное мероприятие 1:2 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги в с.Мугун по ул.Комарова |  |  | 91,9 из МБ | 190,3 из МБ |
| Основное мероприятие 1:3 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина в с.Мугун  Основное мероприятие 1:4 |  |  | 98,0 | 98,0 из МБ |
| Услуги автогрейдера |  |  | 99,0 из МБ | 99,0 из МБ |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 Г»Г.»** В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Предусмотренный объем финансирования (тыс.руб)/Значение целевого показателя | | | | |
| Редакция программы от «06»02.2017г. №9А | Редакция программы от «20»05 2017г. №20А | Редакция программы от «08»07.2017г. №24 А | Редакция программы от «12»09.2017г. №32 | Редакция программы от 24.11.2017 г №42А |
| Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения на 2017-2019 г.г..» | **Всего:** | **108,0** | **161,8** | **161,8** | **161,8** | **113,8** |
| МБ | 108,0 | 108,0 | 110,7 | 110,7 | 62,7 |
| ОБ | 0 | 53,8 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1:1 |  |  |  |  |  |
| Содержание водителя пожарного автомобиля, для обеспечения противопожарной безопасности населения Мугунского сельского поселения» | 108,0 из МБ | 108,0 из МБ | 108,0 из МБ | Добавить мероприятие «Обслуживание пожарной машины», но деньги остаются те же  108,0 из МБ | 60,0 из МБ |
|  | Основное мероприятие 1:2 |  |  |  |  |  |
| Опашка противопожарных минерализованных полос населенных пунктов |  | 53,8 из ОБ | 51,1 из ОБ + 2,7 из МБ | 51,1 из ОБ + 2,7 из МБ | 51,1 из ОБ+ 2,7 из МБ |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2019 г.г.»** В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Предусмотренный объем финансирования (тыс.руб)/Значение целевого показателя | | | |
| Редакция программы от «06»02.2017г. № 9В | Редакция программы от «24»11. 2017г. № 42Б | Редакция программы от «---»\_\_.2017г. №\_\_\_ | Редакция программы от «\_\_»\_\_.2017г.  №\_\_\_ |
| Программа «Организация благоустройства территории поселения на 2017-2019 г.г.» | **Всего:** | **550,0** | **488,1** |  |  |
| МБ | 550,0 | 488,1 |  |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1:1 |  |  |  |  |
| Устройство уличного освещения в Мугунском сельском поселении ( приобретение и монтаж уличных светильников для устройства уличного освещения в Мугунском сельском поселении, приобретение и монтаж электрических счетчиков, фотореле, электропровода, аренда опор) | 550,0 из МБ | 488,1 |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2017-2019 г.г..»** В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Предусмотренный объем финансирования (тыс.руб)/Значение целевого показателя | | | |
| Редакция программы от «20»05.2017г. № 20Б | Редакция программы от «08»07 2017г. № 24В | Редакция программы от «24»11.2017г. №42В | Редакция программы от «\_\_»\_\_.2017г.  №\_\_\_ |
| Программа «Обеспечение населения питьевой водой на 2017-2019 г.» | **Всего:** | **176,7** | **176,7** | **199,8** |  |
| МБ | 13,3 | 8,8 | 31,9 |  |
| ОБ | 163,4 | 167,9 | 167,9 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1:1 |  |  |  |  |
| Ремонт водонапорной башни в с.Мугун по ул. Комарова, 22 | 13,3 из МБ + 106,7 из ОБ | 97,9 из ОБ + 8,8 из МБ | 97,9 из ОБ + 31,9 из МБ |  |
| Основное мероприятие 1:2 |  |  |  |  |
| Приобретение глубинного насоса для водонапорной башни, установка | 70,0 из ОБ | 70,0 из ОБ | 70,0 из ОБ |  |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.»** В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Предусмотренный объем финансирования (тыс.руб)/Значение целевого показателя | | | |
| Редакция программы от «06»02.2017г. № 9Б | Редакция программы от «24»11 2017г. № 42Г | Редакция программы от «---»\_\_.2017г. №\_\_\_ | Редакция программы от «\_\_»\_\_.2017г.  №\_\_\_ |
| Программа «Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и спорта в 2017.г.» | **Всего:** | **1,0** | **10,0** |  |  |
| МБ | 1,0 | 10,0 |  |  |
| ОБ | 0 | 0 |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1:1 |  |  |  |  |
| Приобретение теннисных ракеток, | 1,0 из МБ | 10,0 из МБ  Приобретение волейбольных мячей |  |  |

**ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ за 2017 год 1818,1 тыс.руб.**