**25.04.2018 Г.№20**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**

**МУГУНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2018 ГОД.**

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, ст.6 Устава Мугунского муниципального образования, в целях эффективной реализации вопросов благоустройства Мугунского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план работ по благоустройству на 2018 г.(прилагается).

2.Данное постановление опубликовать в газете «Мугунский Вестник».

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мугунского сельского поселения

В.Н.Кучеров

Утвержден

Постановлением главы Мугунского

сельского поселения № 20 от 25.04.2018 г.

В.Н.Кучеров

**ПЛАН РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2018 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение месячника по санитарно-гигиенической очистке территории Мугунского сельского поселения | с 25.04.2018 г- 25.05.2018 г. | Специалист, ответственный за благоустройство на территории  |
| 2 | Организация вывоза твердых отходов во время проведения месячника. | С 25.04.2018 г. – 25.05.2018 г. | Кучеров В.Н. |
| 3 | Очистка от мусора незакрепленных территорий | постоянно | Специалист, ответственный за благоустройство на территории Кочеткова Е.А. |
| 4 | Организация санитарно-гигиенической очистки жилых зданий и придомовых территорий | постоянно | Специалист, ответственный за благоустройство на территории Кочеткова Е.А. |
| 5 | Планировка свалок |  Ежеквартально в течение 2018 года | В.Н.Кучеров  |
| 6 | Очистка территории около памятника павшим в ВОВ, находящегося на территории МОУ «Мугунская СОШ» | До 9 мая 2018 года | Директор МОУ «Мугунская СОШ» Федорова Л.Н., завхоз МОУ«Мугунская СОШ» (Алымова Т.В.) |
| 7 | Очистка территории кладбища с.Мугун силами граждан | До 31 мая 2018 года |  Глава поселения Кучеров В.Н., Депутаты Думы Мугунского сельского поселения |