ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

Глава Мугунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31. 03. 2025 г. № 11

с. Мугун

***Об утверждении плана работ***

 ***по благоустройству на 2025 год.***

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ, ст.6 Устава Мугунского муниципального образования, решением Думы Мугунского сельского поселения №1 от 16.02.2023 г «Об утверждении Правил благоустройства территории Мугунского сельского поселения»; в целях эффективной реализации вопросов благоустройства Мугунского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работ по благоустройству на 2025 г.(прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в газете «Мугунский Вестник», разместить на официальном сайте Администрации Мугунского сельского поселения.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мугунского

 сельского поселения В.Н.Кучеров

 **Утвержден**

 **Постановлением главы Мугунского**

 **сельского поселения № 11 от 31.03.2025 г.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Кучеров**

**ПЛАН РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2025 ГОД.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| 1 | Проведение месячника по санитарно-гигиенической очистке территории Мугунского сельского поселения | с 01.04.2025 г- 09.05.2025 г. | Ведущий специалист, ответственный за благоустройство на территории Екимова О.А. |
| 2 | Обеспечить приведение в надлежащее состояние детских игровых площадок в поселении | С 01.04.2025 г.по 3105.2025 г |  Депутаты Думы мугунского сельского поселения,Кучеров В.Н. – глава Мугунского сельского поселения |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Очистка от мусора незакрепленных территорий | постоянно | Специалист, ответственный за благоустройство на территории Екимова О.А. ( депутаты Думы, специалисты Администрации, волонтеры) |
|  |  |  |  |
| 4 | Организация санитарно-гигиенической очистки жилых зданий и придомовых территорий | постоянно | Специалист, ответственный за благоустройство на территории Екимова О.А. ( комиссия) |
| 5 | Произвести очистку водостоков вокруг здания МКУК «КДЦ с.Мугун» | 01.04.2025 г до 09.05.2025 г  |  Директор МКУК «КДЦ с.Мугун», Гущева С.Ю. |
| 6 | Очистка территории около памятника павшим в ВОВ, находящегося на территории МОУ «Мугунская СОШ» | До 9 мая 2025 года | Директор МОУ «Мугунская СОШ» Федорова Л.Н., завхоз МОУ«Мугунская СОШ» (Алымова Т.А.)) |
| 7 | Очистка территории кладбища с.Мугун силами граждан | До 31 мая 2025 года |  Глава поселения Кучеров В.Н., Депутаты Думы Мугунского сельского поселения, волонтеры |
|  |  |  |  |